시장하시죠? — 대구 시장 맛집 지도 기획서

2026년 10월 30일 · 손효민

1. 프로젝트 개요

시장하시죠?는 서문시장·동성로에 몰린 여행자를 대구의 다른 전통시장으로 이끄는 시장 여행·맛집 지도입니다. 시장의 이야기와 그 시장에서 먹어볼 가게를 공공 자료로 골라 보여줍니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 서비스명 | 시장하시죠? |
| 이름의 뜻 | '시장하다(배고프다)'와 '시장(market)'을 겹친 말. 출출할 때 '시장에 가서 먹자'가 떠오르도록 지음 |
| 핵심 가설 | 여행자가 서문시장 외의 시장을 찾지 않는 가장 큰 이유는 어느 시장에서 무엇을 먹을지 판단할 정보가 없어서다 (3장) |
| 대상 지역 | 1단계: 서문시장 + 중구 밖 시장 2~4곳(서문시장에서 지하철로 30분 안, 먹거리 골목이 있는 시장 우선. 후보: 칠성시장·서남신시장·팔달신시장, 접근성 확인 후 확정) / 이후 대구 9개 구·군 전체 |
| 주 고객층 | 대구를 찾은 다른 지역 여행자 |
| 보조 고객층 | 자기 동네 밖의 시장을 잘 모르는 대구 시민, 외국인 여행자(부분 지원) |
| 서비스 형태 | 모바일 웹 지도(이후 앱으로 확장) |

2. 추진 배경과 문제

대구 여행자의 발길은 중구의 서문시장과 동성로에 몰려 있고, 나머지 시장은 여행자 유입이 적습니다. 문제는 시장 전체의 쇠퇴가 아니라 시장 간 격차입니다.

| 근거 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 여행자 방문지의 중구 쏠림 | 외국인 관광객 방문지 1위 서문시장 83.6%, 2위 동성로·중구 시내 76.9% (2024년 4~12월, 1,010명) | 대구시 외국인 관광객 만족도 조사 (매일신문 재인용) |
| 전통시장 방문 감소 | 시장당 하루 평균 소비자 3,994명(전년 대비 11.9% 감소), 점포 5,211개 감소, 빈 점포 10.1% (전국, 2023년) | 소상공인시장진흥공단 「2023 전통시장·상점가 점포경영 실태조사」 (문화일보 재인용) |
| 대구 전통시장 규모 | 146개(2025년), 5년간 4개(2.7%) 감소 | 대구시 (영남일보 재인용) |

대구 시장 수는 크게 줄지 않았지만, 여행자가 아는 시장은 서문시장 하나에 가깝습니다. 이 격차에서 네 가지 문제가 생깁니다.

- 정보의 부족: 서문시장 외에 여행자가 이름을 아는 시장이 거의 없고, 시장 안 어느 가게에 가야 할지 알려주는 곳도 없습니다.

- 기존 맛집 앱의 한계: 리뷰가 많은 번화가 가게가 상위에 오고, 시장 안 노포는 검색에 잘 드러나지 않습니다.

- 묻힌 시장의 이야기: 수십 년 이상 이어온 시장의 역사가 관광 콘텐츠로 만들어지지 않았습니다.

- 지역 간 불균형: 관광 수입이 중구 일부에 몰려 다른 구의 시장은 그 효과를 누리지 못합니다.

보완할 점: 주 고객층인 국내 여행자 기준 구·군별 방문자 비중은 한국관광공사 지역별 방문자수(한국관광 데이터랩)에서 뽑아 이 표에 추가합니다.

3. 핵심 가설과 검증

가설: 여행자가 서문시장 외의 시장을 찾지 않는 가장 큰 이유는 어느 시장에 가서 무엇을 먹을지 판단할 정보가 없어서다. 결제·편의 불편은 가게 카드의 정보 표시로 함께 줄인다.

| 구분 | 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 뒷받침: 시장의 매력은 있음 | 지역 추천 명소 1위 '재래시장'(추천율 39.1%, 여행자·현지인 48,790명) | 컨슈머인사이트 2025 (JIBS, 2025.7.7) |
| 뒷받침: 시장 안 정보 부족 | "어디서 무엇을 사야 할지 모르겠다"는 반응, 동선·구역 안내 부족 지적이 반복됨(온라인 리뷰 약 16만 건 분석) | 한국문화관광연구원 (뉴스트래블, 2026.1.25) |
| 뒷받침: 정보가 SNS에 쏠림 | 인터넷으로 정보를 찾은 외국인 관광객 중 SNS 60%, 동영상 44.6% | 문화체육관광부 「2025 외래관광객조사」 (머니투데이, 2026.7.5) |
| 반대 근거: 품질·편의 문제 | 비방문자의 품질 만족 29.1%, 서비스 만족 24.5%. 전문가는 위생·주차·결제를 기본 요건으로 꼽음 | 엠브레인 트렌드모니터 2023 (세계일보, 2023.11.30) |

반대 근거는 가설에서 제외하지 않고 기능으로 흡수합니다. 가게 카드에 카드·온누리 사용 여부를, 시장 카드에 화장실·주차장 정보를 표시합니다(5장).

데이터 검증 계획: 설문 대신 이미 공개된 데이터와 시범 운영 기록으로 가설을 확인하고, 결과를 중간 점검에서 발표합니다.

- 검색량 비교: 네이버 데이터랩에서 서문시장과 칠성시장·서남신시장 등 다른 시장의 검색량을 비교해, 여행자가 아는 시장의 격차를 수치로 확인합니다.

- 리뷰·SNS 분석: 시장별 블로그·인스타그램 게시물 수를 세고, 리뷰 속 "어디서 먹을지 모르겠다" 같은 정보 부족 표현이 얼마나 나오는지 분류합니다.

- 시범 운영 기록: 시장 카드를 보여준 뒤 중구 밖 시장의 조회·길찾기 클릭 비중이 오르는지 확인합니다. 정보가 생기면 발길이 움직인다는 가설을 실제 행동으로 확인하는 방법입니다.

4. 서비스 목표

한 서비스로 여행자, 대구 시민, 시장 상인 세 집단이 모두 얻는 것이 있도록 설계합니다.

| 대상 | 지금의 불편 | 시장하시죠?가 주는 것 |
| --- | --- | --- |
| 여행자 | 갈 만한 시장과 그 안의 가게를 모름, 시장 안에서 헤매 | 시장 이야기 + 근거 있는 가게 + 시장 안 위치 안내 + 코스 |
| 대구 시민 | 자기 동네 밖 시장을 가볼 계기가 없음 | 구·군별 시장을 새롭게 발견하는 기회 |
| 시장 상인 | 홍보 수단과 외부 손님이 부족함 | 비용 없는 노출, 직접 정보를 고칠 수 있는 창구 |

5. 주요 기능

화면은 지도, 시장 카드, 가게 카드 세 가지입니다. 여행자가 지도에서 시장을 고르고, 이야기를 읽고, 먹을 곳을 정해 시장 안에서 찾아가는 흐름입니다. 아래는 1단계(시범)에 만드는 기능입니다.

| 기능 | 사용자에게 보이는 것 |
| --- | --- |
| 시장 지도 | 전통시장 위치, 내 위치에서 가까운 시장, 가까운 지하철역 |
| 시장 이야기 카드 | 세 줄 요약 + '이것만은 꼭' 1개, 전체 이야기는 펼쳐 보기. 개설연도, 장날, 화장실·주차장 여부, 사용 가능 상품권 |
| 가게 카드 | 대표 메뉴·가격·사진 1장(필수), 추천 근거 배지, 카드/현금/온누리 결제 아이콘, 혼밥 가능 여부, 마지막 확인일 |
| 시장 안 위치 안내 | "○문 입구에서 들어와 오른쪽 세 번째" 같은 문장형 안내와 입구 사진, 큰 시장은 구역 지도(지구·동 표시) |
| 추천 근거 한 줄 | "이 시장에서 오래 영업한 가게", "착한가격업소 지정"처럼 왜 추천하는지 보여줌. 표현은 '맛집 순위'가 아니라 '시장이 검증한 가게' |
| 시장 코스 | 반나절·하루 코스. 코스마다 중구 밖 시장을 1곳 이상 포함(예: 서문시장 → 지하철 → 칠성시장). 지하철 한 번으로 갈 수 있는 시장끼리 묶어 이동 부담을 줄임 |
| 다음 장소 이어보기 | 길찾기로 지도 앱에 다녀와도 "다음 장소: ○○" 화면이 바로 뜨고, 코스를 링크·이미지로 저장 |
| 필터 | 구·군, 음식 종류, 가격대, '오래된 가게만', '카드 가능' |
| 제보·수정 요청 | "문 닫혀 있었어요" 신고, 상인의 "정보 수정 요청"·"등록 요청" |
| 기본 영어 표기 | 시장명·메뉴·가격·결제 아이콘만 영어로 함께 표기 |

추천 가게는 리뷰 점수가 아니라 공공 자료로 고릅니다. 인허가 데이터의 개업일로 업력을 확인하고, 착한가격업소·백년가게 지정 여부를 배지로 붙입니다. 2단계에는 별점 대신 "다녀왔어요" 수와 태그형 한 줄 후기('혼밥 편해요', '현금만 돼요')를 추가합니다.

6. 기존 서비스와의 차별점

기존 서비스는 '어디가 맛있나'를 알려주고, 시장하시죠?는 '어느 시장에 가서 무엇을 먹고 시장 안에서 어떻게 찾아갈지'를 알려줍니다.

| 비교 항목 | 네이버지도·카카오맵 | 리뷰 기반 맛집 앱 | 공공 관광 서비스(대한민국 구석구석, 대구 관광 공식 사이트, 온누리 전통시장 앱) | 시장하시죠? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 추천 단위 | 가게 하나 | 가게 하나 | 관광지·시장 | 시장 + 그 안의 가게 |
| 추천 근거 | 리뷰 수·별점 | 리뷰·평점(광고·체험단 섞임) | 지자체 선정 | 업력·착한가격·백년가게 등 공공 자료 |
| 시장 안 노포 노출 | 리뷰가 적어 묻힘 | 거의 없음 | 시장은 있어도 가게 추천은 드묾 | 핵심 대상 |
| 시장 안 위치 안내 | 입구까지 | 없음 | 없음 | 문장형 안내·구역 지도 |
| 동선 | 길찾기만 | 없음 | 관광지 위주 | 중구 밖 시장을 포함한 코스 |
| 가게 비용 | 광고비가 노출에 영향 | 광고·협찬 비용 | 없음 | 없음 |

공공 관광 서비스가 시장 안 가게까지 추천하는지는 제출 전에 서비스별로 한 번 더 확인합니다.

지도 앱 연결: 추천은 시장하시죠?가, 길 안내는 익숙한 지도 앱이 맡습니다. 길찾기 링크는 무료이고 개발이 빠릅니다. 사용자가 돌아오지 않는 위험은 '다음 장소 이어보기'로 줄이고, 화면 안 지도 API는 이용 약관과 무료 사용량을 확인합니다.

핵심 차별점 세 가지

- 시장을 목적지로 만든다: 가게가 아니라 시장을 추천해 구경·장보기·식사가 한 번에 일어납니다.

- 조작할 수 없는 근거로 고른다: 리뷰는 살 수 있지만, 시장에서 쌓은 영업 기록은 살 수 없습니다.

- 이야기가 있는 여행이 된다: 시장의 역사와 가게의 업력을 함께 보여 대구를 알게 되는 경험을 만듭니다.

7. 기대효과와 성과 지표

가장 큰 효과는 서문시장·동성로에 머물던 여행자의 발길과 지출이 중구 밖 시장으로 퍼지는 것입니다.

| 대상 | 기대효과 |
| --- | --- |
| 여행자 | 대구에서만 할 수 있는 경험, 광고가 아닌 근거로 고른 가게 |
| 시장 상인 | 홍보비 없이 여행자에게 노출, 시장 안 다른 가게로 이어지는 소비 |
| 대구 시민 | 자기 동네 밖 구·군의 시장을 새로 발견 |
| 대구시·구청 | 관광 수입의 구·군 간 균형, 온누리상품권·대구로페이와 연계 |

성과 지표(시범 3개월 목표)

| 지표 | 목표 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 서문시장 외 시장 조회 비중 | 40% 이상 | 시장별 조회 기록 |
| 추천 가게 길찾기·전화 클릭 | 시범 후 확정 | 접속 기록 |
| 실제 방문(간접) | '다녀왔어요' 클릭 수(목표는 시범 후 확정) | 버튼 클릭 수 |
| 상인 체감 효과 | 표본 10곳 중 "새 손님이 늘었다" 응답 과반 | 표본 가게 설문·인터뷰 |

목표 수치는 예시입니다. 시범 시장 수와 홍보 방식을 정한 뒤 확정합니다.

8. 한계와 대응

추천 신뢰도, 정보 최신성, 상인의 공정성 인식, 운영 지속성이 주요 위험입니다.

| 한계 | 대응 |
| --- | --- |
| 오래 버틴 것이 맛을 보장하지 않음 | '맛집 순위'가 아니라 '시장이 검증한 가게'로 표현, 대표 메뉴·가격·사진 필수, 표본 가게는 직접 확인 |
| 노점·좌판은 공공 자료에 없음 | 시범 시장은 상인회와 함께 노점·좌판까지 목록화(대표 먹거리 우선), '상인회 추천'·'방송 소개' 배지, 이후 제보로 보완 |
| 폐업·휴무·영업시간 반영 지연 | 인허가 폐업 정보 월 1회 반영, 장날·정기 휴무 표시, '마지막 확인일' 표시. '문 닫혀 있었어요' 신고가 쌓이면 상인에게 먼저 알리고, 확인되지 않을 때만 '확인 중' 표시 |
| "우리 가게는 왜 빠졌냐"는 상인 불만 | 선정 기준 화면 공개(같은 구·업종 평균보다 오래 영업, 착한가격업소, 백년가게, 상인회 추천 중 하나 이상), 등록 요청 양식 |
| 잘못된 정보 | 가게 카드마다 '정보 수정 요청'(영업시간·휴무는 즉시, 그 외는 7일 안 처리), 상인회 일괄 갱신, 휴대폰 사용이 어려운 상인은 전화 접수 |
| 특정 가게만 계속 상위 노출 | 같은 조건의 가게는 거리순·무작위 정렬 |
| '문 닫혀 있었어요' 신고 악용 | 같은 사람의 반복 신고는 제외, 상인이 확인하면 '확인 중' 표시를 즉시 해제 |
| 여행자가 서비스를 모름 | 동대구역·대구역 관광안내소와 시장 입구에 QR 안내, 숙소·게스트하우스 비치, 시장 상인회 SNS로 공유 |
| 시범 시장이 적어 실망 | 첫 화면에 시범 운영 중인 시장 수를 안내하고, 나머지 시장은 위치·기본 정보만 먼저 표시 |
| 손님이 몰려 단골이 불편 | 가게 카드에 붐비는 시간대 표시, 코스 추천을 여러 가게로 분산 |
| 운영 지속성 | 운영: 학생팀 → 대구전통시장진흥재단·구청 이관 제안 / 갱신: 공공데이터 월 1회, 노점·영업시간은 상인 제보 / 비용: 정적 웹 호스팅과 무료 길찾기 링크로 최소화 / 이관이 안 되면: 공공데이터 자동 갱신만 유지하고 노점·영업시간은 상인회 갱신에 맡겨 운영 범위를 줄임 |

9. 추진 계획과 데이터

세 단계로 나눠 시범 시장부터 완성합니다.

| 단계 | 범위 | 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 1단계(시범) | 서문시장 + 중구 밖 시장 2~4곳 | 이야기 카드, 가게 카드, 시장 안 위치 안내, 코스 완성, 상인 의견 듣기 |
| 2단계(확대) | 대구 9개 구·군 전체 시장 | 위치·기본 정보 지도 표시, '다녀왔어요'·태그 후기 |
| 3단계(성장) | 전체 | 제보 기반 가게 확대, 다국어, 앱 전환 |

추진 순서(1단계)

- 검색량·리뷰 데이터로 가설 검증(3장)

- 시범 시장 선정, 시장별 역사·대표 상품·장날 조사

- 데이터 결합으로 시장 안·앞 음식점 추리기, 업력 계산·배지 붙이기

- 코스 설계(코스마다 중구 밖 시장 1곳 이상)

- 웹 지도 구현(시장 카드, 가게 카드, 필터, 제보)

- 현장 답사와 상인 의견 듣기, 수정 후 공개

주 단위 일정과 역할 분담은 발표일이 정해지면 이 표에 맞춰 추가합니다.

데이터 명세

| 데이터 | 제공 기관 | 갱신 주기·기준일 | 쓰는 열 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전국전통시장표준데이터 | 소상공인시장진흥공단(소관: 중소벤처기업부) | 연간 / 2025-11-10 | 시장명, 시장개설주기, 위도, 경도, 사용가능상품권, 공중화장실보유여부, 주차장보유여부, 개설연도 | 시장 위치·이야기 카드·편의시설 |
| 온누리상품권 가맹점 | 소상공인시장진흥공단 | 확인 필요 | 가맹점명, 주소, 시장명 | 어느 시장 가게인지 연결 |
| 지방행정 인허가(일반·휴게음식점) | 행정안전부 | 확인 필요 | 개업일, 폐업일, 영업상태 | 업력·폐업 확인 |
| 상가(상권)정보 | 소상공인시장진흥공단 | 확인 필요 | 상호명, 업종, 좌표 | 지도 좌표 |
| 착한가격업소·백년가게·구청 추천 명단 | 행정안전부·중소벤처기업부·각 구청 | 확인 필요 | 업소명, 대표 메뉴·가격 | 추천 배지 |

'확인 필요' 칸과 각 데이터의 이용허락 범위(공공누리 유형)는 공공데이터포털 페이지에서 확인해 채웁니다.

데이터 결합 방법

- 세 데이터의 주소를 도로명 주소로 통일

- 시장 좌표 반경 50m 안의 음식점을 후보로 추림

- 상호명 유사도로 온누리·인허가·상가정보를 서로 연결

- 자동으로 연결되지 않는 가게는 직접 확인

10. 맺음말

대구 여행의 한 끼를 서문시장 밖의 전통시장에서 먹게 만드는 것이 시장하시죠?의 목표입니다. 시장에는 수십 년을 버틴 가게와 이야기가 이미 있고, 빠진 것은 여행자에게 그것을 알려줄 연결고리입니다. 여행자에게는 좋은 기억을, 상인에게는 새 손님을, 대구에는 더 고른 발길을 남기겠습니다.

출처

- 매일신문 – 외국인 눈으로 본 대구 관광

- 문화일보 – 전국 전통시장 내 점포 수 1년 새 5211개 줄어

- 영남일보 – 대구 전통시장은 살아있다

- JIBS – 여행자·현지인이 꼽은 1위는 재래시장

- 뉴스트래블 – 광장시장과 남대문시장, 관광객은 무엇에 불만을 느낄까

- 머니투데이 – 인스타·유튜브가 결정하는 K-관광

- 세계일보 – 전통시장 활성화 시키려면

- 공공데이터포털 – 전국전통시장표준데이터

- 공공데이터포털 – 한국관광공사 지역별 방문자수